| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số: /TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Văn bản số 1075/TTg-QHQT ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn vay của AFD;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 01/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);

Căn cứ Công văn số 5054/BKHĐT-KTĐN ngày 25/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vay vốn AFD;

Căn cứ Công văn số 6745/BTC-QLN ngày 14/7/2022 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vay vốn AFD;

Căn cứ Công văn số 4649/BXD-PTĐT ngày 14/10/2022 của Bộ Xây dựng; Công văn số 5949/BTNMT-KHTC ngày 06/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 6759/BNN-HTQT ngày 10/10/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);

Theo đề xuất của UBND thành phố Đông Hà tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 05/5/2023 kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án: Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà”, vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà”, vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 156/BC-SKH-TH ngày 08/5/2023.

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật số 03/2022/QH15; UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà”, vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị

## 3. Chủ dự án: UBND thành phố Đông Hà

4. Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

## 5. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

- Phát triển hệ thống các đô thị ven biển miền Trung theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt;

- Xây dựng thành phố Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Mục tiêu cụ thể: Thông qua các hạng mục đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị.

6. Quy mô và nội dung đầu tư:

a) Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng

(i) Kè quanh hói Sòng (diện tích sử dụng đất khoảng 08 ha): Xây dựng tuyến kè và kết hợp nạo vét dòng chảy dài khoảng 4.690m. Cốt đỉnh kè từ khoảng +3m ÷ +4m, trong đó: Đoạn kè sinh thái dài khoảng 3.260m tại các vị trí ít dân cư và có quỹ đất; đoạn kè bán sinh thái dài khoảng 1.430m tại các vị trí có dân cư sinh sống hoặc có đường dân sinh.

(ii) Kè bờ Tây sông Thạch Hãn và bờ Bắc sông Vĩnh Phước (diện tích sử dụng đất khoảng 10,39 ha): Xây dựng tuyến kè gồm 05 đoạn với tổng chiều dài khoảng 7.018m (điểm đầu tại bờ Tây sông Thạch Hãn, vị trí ngã ba giao sông Hiếu và sông Thạch Hãn, điểm cuối tại khu dân cư làng Vạn Chài sông Vĩnh Phước). Cốt đỉnh kè từ khoảng +3m ÷ +4m, trong đó: Đoạn kè sinh thái dài khoảng 2.088m tại các vị trí ít dân cư và có quỹ đất; đoạn kè bán sinh thái dài khoảng 4.930m tại các vị trí có dân cư sinh sống hoặc có đường dân sinh.

(iii) Cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Trung Chỉ (diện tích sử dụng đất khoảng 9,84 ha):

- Xây dựng tuyến kè và kết hợp nạo vét dòng chảy dài khoảng 1.835m mỗi bên: Đoạn 1 (từ hạ lưu hồ Trung Chỉ đến điểm đầu hồ công viên Hùng Vương) dài khoảng 360m mỗi bên; đoạn 2 (Cống thoát nước hiện trạng và quanh hồ phía Đông đường Lê Lợi) dài khoảng 700m mỗi bên, cốt đỉnh kè từ khoảng +7,5m ÷ +6,0m; đoạn 3 (từ hạ lưu hồ phía Đông đường Lê Lợi đến cánh đồng Đông Lương) dài khoảng 775m mỗi bên, cốt đỉnh kè từ khoảng +5,0m ÷ +3,0m;

- Bố trí hệ thống thu gom nước thải hai bên tuyến kênh bằng cống uPVC D400 từ cầu Hùng Vương đến đường Lê Lợi và cống HPPE D560 từ đường Lê Lợi về kênh thủy lợi kênh chính Ái Tử;

- Xây dựng 01 trạm bơm dâng nước thải và khoảng 600m tuyến cống áp lực D250 để chuyển tải nước thải đến tuyến cống bao hạ lưu cầu Lập Thạch.

(iv) Cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Khe Mây (diện tích sử dụng đất khoảng 7,35 ha): Xây dựng tuyến kè và kết hợp nạo vét dòng chảy dài khoảng 1.710m mỗi bên có cốt đỉnh kè từ khoảng +3m ÷ +4m, trong đó: Đoạn kè sinh thái dài khoảng 2.480m tại các vị trí ít dân cư và có quỹ đất (từ đầu tuyến đến đường Trần Bình Trọng); đoạn kè bán sinh thái dài khoảng 940m tại các vị trí quy hoạch có dân cư sinh sống (từ đường Trần Bình Trọng đến đường Khóa Bảo và tuyến kênh nhánh từ đường Trần Hưng Đạo đến kè sông Con).

(v) Nâng cấp hạ tầng Nam sông Hiếu (diện tích sử dụng đất khoảng 07 ha): Hoàn thiện hệ thống thoát nước, cửa xả, san nền, hệ thống đường dạo và các hạ tầng khác (từ chợ Đông Hà đến cầu đường sắt); đầu tư đường kết nối đến đường Trần Hưng Đạo dài khoảng 334m, nền đường rộng 15m; xây dựng tuyến kè sông Hiếu dài khoảng 250m (từ cổng phụ chợ Đông Hà đến kè hiện trạng).

(vi) Nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng các khu thu nhập thấp (diện tích sử dụng đất khoảng 13,25 ha): Các hạng mục được bố trí khu vực trung tâm của thành phố Đông Hà cụ thể là:

- Xây dựng hệ thống thoát nước cấp 1: Khoảng 4.206m bằng cống hộp và mương hở có kích thước phù hợp;

- Xây dựng hệ thống cống cấp 2 và hoàn trả mặt bằng: Khoảng 8.661m sử dụng cống hộp và cống tròn có kích thước phù hợp;

- Xây dựng hệ thống đấu nối mạng cấp 3: Khoảng 20.808m mương bê tông B300 - B500;

- Xây dựng hoàn trả khoảng 16.167m đường phân khu vực với mặt cắt ngang từ khoảng 05m - 10m tại các phường trung tâm.

b) Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực

- Hỗ trợ quy hoạch phát triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý lũ lụt;

- Hỗ trợ hoạt động thực hiện chương trình đầu tư;

- Hỗ trợ Chương trình thành phố thí điểm thực hiện kế hoạch phát triển đô thị, tăng trưởng xanh ở Việt Nam;

- Hỗ trợ các hoạt động kinh tế địa phương và tạo việc làm xanh.

7. Dự án nhóm: B

8. Thời gian thực hiện: 04 năm (2024-2027)

9. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

10. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn (dự kiến): 1.152,92 tỷ đồng (tương đương 42,36 triệu Euro), trong đó:

- Vốn vay AFD: 33,8 triệu Euro (tương đương 919,87 tỷ đồng);

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 1,50 triệu Euro (tương đương 40,82 tỷ đồng);

- Đối với vốn đối ứng: 192,23 tỷ VND, trong đó:

+ Nguồn Ngân sách tỉnh: 134,56 tỷ đồng. UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng đảm bảo theo quy định tại Luật Đầu tư số 39/2019/QH14 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025).

+ Nguồn ngân sách thành phố: 57,67 tỷ đồng. UBND thành phố Đông Hà chịu trách nhiệm bố trí từ nguồn vốn đã được HĐND thành phố Đông Hà phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 24/12/2021.

11. Cơ chế tài chính trong nước:

- Phần vốn vay AFD: Ngân sách Nhà nước cấp phát 70% và cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vay lại 30%;

- Phần vốn ODA không hoàn lại: Ngân sách Nhà nước cấp phát 100%.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Tóm tắt quá trình xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp.

Sau chuyến công tác đến thành phố Đông Hà, Tuy Hòa và Quảng Ngãi từ ngày 09 đến ngày 16/12/2017, Cơ quan Phát triển Pháp đã có Biên bản ghi nhớ về mong muốn tài trợ dự án thành phố xanh, ứng phó biến đổi khí hậu tại thành phố Đông Hà. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã trình đề xuất dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu – Tiểu dự án Đông Hà tại Văn bản số 1740/UBND-CN ngày 04/5/2018. Tuy nhiên do tình hình nợ công thời điểm năm 2018 đang cao nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa xem xét.

Ngày 14/5/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cập nhật đề xuất Dự án tại Văn bản số 3122/BKHĐT-KTĐN.

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính thẩm định Đề xuất dự án tại Văn bản số 2891/UBND-CN. Sau khi các bộ, ngành trung ương có ý kiến góp ý, UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thiện Đề xuất Dự án và giải trình các nội dung điều chỉnh tại Văn bản số 1056/UBND-CN ngày 26/3/2021; số 2281/UBND-CN ngày 07/6/2021 và số 2584/UBND-CN ngày 24/6/2021 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính cho Dự án tại Văn bản số 4668/BTC-QLN ngày 10/5/2021 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt đề xuất Dự án tại Tờ trình số 4670/BKHĐT-KTĐN ngày 16/7/2021.

Ngày 11/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề xuất Dự án tại Văn bản số 1075/TTg-QHQT.

Sau khi tư vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo chủ trương đầu tư, UBND thành phố Đông Hà đã tổ chức thông qua, lấy ý kiến của Phòng ban chuyên môn của thành phố; Trình thẩm định, lấy ý kiến Sở ban ngành cấp tỉnh và được các sở, ngành cấp tỉnh góp ý tại các văn bản: số 4105/STNMT-QLĐ ngày 02/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 4405/STC-TCĐT ngày 24/11/2021 và số 211/STC-QLNS ngày 13/1/2022 của Sở Tài chính; số 2714/SNN-KHTC ngày 02/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; số 2353/SXD-QHKT ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng.

- Sau khi Báo cáo chủ trương đầu tư được Chủ đầu tư chỉnh sửa theo ý kiến tham gia của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND tỉnh đã đề xuất Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Báo cáo số 45-BC/BCSĐ ngày 10/5/2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua tại Thông báo kết luận số 271-TB/TU ngày 25/5/2022;

- UBND tỉnh đã lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành trung ương và được trả lời tại các văn bản: số 5054/BKHĐT-KTĐN ngày 25/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; số 6745/BTC-QLN ngày 14/7/2022 của Bộ Tài chính; số 4649/BXD-PTĐT ngày 14/10/2022 của Bộ Xây dựng; số 5949/BTNMT-KHTC ngày 06/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và số 6759/BNN-HTQT ngày 10/10/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Trong quá trình lập báo cáo chủ trương đầu tư, Dự án đã có những thay đổi về quy mô đầu tư, giá trị nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại và tỷ lệ vay lại vốn vay ưu đãi, nên UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án. Ngày 01/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 478/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

2. Việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

2.1. Việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án

Ngày 08/5/2023, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức cuộc họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trường đầu tư Dự án với sự tham gia của đại diện Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh, đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính và Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị. Ngày 08/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Dự án tại Báo cáo thẩm định số 156/BC-SKH-TH.

2.2. Sự cần thiết đầu tư dự án

Trong những năm qua, dưới sự tác động của biến đổi khí hậu, thành phố Đông Hà thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai xảy ra bất thường, gây tình trạng ngập lụt, sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm thực mặn (đặc biệt là chịu hậu quả lớn của đợt mưa bão cuối tháng 10 năm 2020) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Bên cận đó, một số khu vực chưa được đầu tư hạ tầng hoặc đã đầu tư nhưng bị xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Vì vậy, việc xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, đường giao thông nội bộ, các tuyến kè sông, … nhằm thích ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững, an toàn cho người dân, vừa để phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của thành phố Đông Hà là vấn đề cấp bách, cần được các cấp quan thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

2.3. Tổng mức đầu tư: 1.152,92 tỷ đồng (tương đương 42,36 triệu Euro), trong đó:

- Vốn vay AFD: 33,80 triệu Euro (tương đương 919,87 tỷ đồng);

- Vốn ODA không hoàn lại: 1,50 triệu Euro (tương đương 40,82 tỷ đồng);

- Vốn đối ứng: 192,23 tỷ VND (tương đương 7,06 triệu Euro).

2.4. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

- Đối với vốn vay AFD: Ngân sách Nhà nước cấp phát 70% và cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vay lại 30% (tương ứng với 275,96 tỷ đồng). UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm cam kết bảo lãnh việc trả nợ gốc và các khoản phí của hợp đồng vay lại. Tuy nhiên, hiện nay do ngân sách thành phố đảm bảo cân đối nguồn trả nợ, đồng thời UBND thành phố là chủ dự án nên đã đề xuất sử dụng nguồn ngân sách thành phố để trả nợ gốc và các khoản phí. Nguồn trả nợ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách Nhà nước theo định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước của thành phố (theo điểm d, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ);

- Đối với nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ.

- Đối với vốn đối ứng: 192,23 tỷ VND, trong đó:

+ Nguồn Ngân sách tỉnh: 134,56 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Trị sẽ trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn đối ứng theo Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025). Trong đó 64,21 tỷ đồng sẽ được bố trí vào kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025, phần vốn còn lại sẽ được UBND tỉnh trình phê duyệt kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư Công số 39/2019/QH14.

+ Nguồn ngân sách thành phố: 57,67 tỷ đồng.

Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch trung hạn 2021-2025 để thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

2.5. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 04 năm, đảm bảo tiến độ bố trí vốn cho dự án nhóm B theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Việc đề xuất thời gian thực hiện dự án từ 2024 đến 2027 là phù hợp với nội dung dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 01/5/2023

3. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án

- Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 2 Điều này”

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023: Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan;

đ) Căn cứ ý kiến thẩm định của đơn vị có chức năng, ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư”.

Hiện nay, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã lấy ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định, đủ điều kiện để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo Chủ trương đầu tư Dự án.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Văn bản số 1075/TTg-QHQT ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn vay của AFD;

2.  Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 01/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);

3. Công văn số 5054/BKHĐT-KTĐN ngày 25/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vay vốn AFD;

4. Công văn số 6745/BTC-QLN ngày 14/7/2022 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vay vốn AFD;

5. Công văn số 4649/ BXD-PTĐT ngày 14/10/2022 của Bộ Xây dựng; Công văn số 5949/BTNMT-KHTC ngày 06/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 6759/BNN-HTQT ngày 10/10/2022 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);

6. Thông báo số 271-TB/TU ngày 25/5/2022 về Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy tại phiên họp ngày 20/5/2022 về một số nội dung về kinh tế - xã hội;

7. Công hàm ngày 14/01/2023 của Cơ quan Phát triển Pháp về cấp tài trợ Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà;

8. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp

9. Văn bản số 211/STC-QLNS ngày 13/1/2022 của Sở Tài chính về dự kiến Kế hoạch vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị bổ sung hồ sơ hoàn thiện dự án vay của thành phố Đông Hà;

10. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư số 156/BC-SKH-TH ngày 08/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Ban KTNS, HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TNMT, YT, NgV; - UBND TP Đông Hà; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Văn Hưng |
| --- | --- |