| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số: /TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

## TỜ TRÌNH

## Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

## Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng

## khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Sau khi xem xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 1325/TTr-TTPTQĐ ngày 09/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 406/BC-SKH-KTN ngày 07/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2, với các nội dung như sau:

- Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 đồng bộ về hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần đưa thành phố Đông Hà đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

- Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng chỉnh trang 19 tuyến đường thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Hè phố, bó vỉa: Thay mới bó vỉa các tuyến đường bằng bê tông và lát hè phố bằng gạch Terrazzo với tổng diện tích khoảng 48.740m2.

- Đường giao thông: Sửa chữa mặt đường các tuyến bị hư hỏng, với diện tích khoảng 5.013m2; xử lý, cải tạo nút giao đường Trịnh Hoài Đức và đường Nguyễn Văn Cừ; sơn vạch kẻ đường các tuyến giao thông.

- Hệ thống thoát nước: Hạ cao độ các hố ga cho phù hợp với cao độ bó vỉa hè hoàn thiện mới và bổ sung lắp đặt van lật ngăn mùi, tấm chắn rác, ống HDPE nối cửa thu với hố ga để bảo vệ môi trường và đảm bảo thoát nước.

- Hệ thống cấp nước: Thay mới các đường ống thép cấp nước đi dưới hè phố bằng ống nhựa HDPE đường kính D32-160mm, chiều dài khoảng 8.208 m và bố trí họng tiếp nước cứu hỏa theo quy định.

- Chiếu sáng: Bổ sung chiếu sáng tại nút giao đường Trịnh Hoài Đức và đường Nguyễn Văn Cừ.

- Trồng cây xanh: Di dời và chặt bỏ cây xanh tại các vị trí không thích hợp, trồng bổ sung cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường; Xây mới bồn trồng cây bằng đá tự nhiên.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Tổng mức đầu tư: 38.692 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

- Thời gian, tiến độ thực hiện: 2023-2025.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Ban KTNS - HĐND tỉnh; - Các sở: KHĐT, TNMT, XD; - UBND thành phố Đông Hà; - Trung tâm PTQĐ tỉnh; - Lưu: VT, TH, KTTuấn. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Văn Hưng |
| --- | --- |